## Slide 1
PT TEKNOLAB CARAKA INTERNASIONAL • PKL 30 HARI
T-AIMS
Teknolab Asset & Infrastructure Monitoring System
Laporan Komprehensif Pencapaian Integrasi Shift 2: Hari ke-1 s.d. Hari ke-6 (12 s.d. 17 Oktober 2026)
TIM PENGEMBANG & INTEGRASI SHIFT 2 (16.00 - 01.00 WIB):
• Dzakwan
Shift Lead & System Integration
• Dika Yoga
Frontend Dashboard Developer
• Ahmad Aziz
UI/UX & Data Visualization
• Arik
Automation & Alerting Engineer
• Wafian
DevOps, Server & Security
• Reza Tri
QA, Testing & Documentation

## Slide 2
LAPORAN INTEGRASI SISTEM • SHIFT 2
Executive Summary: Pencapaian & Metrik Kunci (KPI)
100%
20 / 20
Komponen Integrasi
Seluruh modul Backend, Frontend, MQTT, Database, n8n, & IoT terhubung E2E.
ZERO DEFECT
16 / 16
Bug Terselesaikan
16 dari 16 bug resmi closed & diverifikasi (Critical, High, Medium, Low).
100% READY
17 / 17
Dependensi Sistem
Port 3000, 3001, 3306, 1883, 5678, 80/8080, 554 & library terpenuhi.
100% PASS
58 / 58
QA Postman Smoke Test
Seluruh endpoint REST API lulus uji smoke test fungsional & RBAC.
PRODUCTION
v1.0.0-gold
Baseline Rilis Terkunci
Master dump SQL bersih & Git Tag v1.0.0-gold siap dideploy ke server kantor.
STATUS MUTU INTEGRASI: Seluruh 20 komponen arsitektur modular T-AIMS telah tervalidasi secara End-to-End tanpa celah blocker. Repositori resmi berstatus Pristine & Production-Ready menjelang fase deployment server perusahaan.

## Slide 3
KOLABORASI & TANGGUNG JAWAB TIM
Struktur Tim Shift 2 & Pembagian Peran Teknis
Dzakwan
Shift Lead & System Integration
• Memimpin koordinasi antar-shift (Shift 1 & 2)
• Menghubungkan backend, database, MQTT, & UI
• Menyusun & memverifikasi master checklist 20 komponen
• Pelacakan & audit penutupan 16 bug (Zero Defect)
Dika Yoga
Frontend Dashboard Developer
• Membangun dashboard utama T-AIMS (Port 3001)
• Menampilkan 6 KPI cards, uptime, & availability
• Integrasi client-side apiService.js ke backend port 3000
• Modal interaktif detail 16 inventaris perangkat
Ahmad Aziz
UI/UX & Data Visualization
• Merancang Design System & Wireframe Figma T-AIMS
• Komponen visualisasi grafik Chart.js & donat status
• Layout antarmuka responsif (Desktop & Mobile)
• Desain floorplan & pemetaan lokasi perangkat kantor
Arik
Automation & Alerting Engineer
• Mengonfigurasi n8n workflow engine (Port 5678)
• Membangun Bot Telegram @taims_alert_arik_bot
• Menerapkan algoritma Cooldown buffer 10 menit
• Alur otomatisasi deteksi insiden offline & recovery
Wafian
DevOps, Server & Security
• Orkestrasi Docker Full-Stack 5 services (taims-net)
• Daemon latar belakang taims-monitoring.service
• Skrip otomatisasi pencadangan & koleksi log server
• Remediasi skema database darurat & SSL reverse proxy
Reza Tri
QA, Testing & Documentation
• Menyusun 70 Master Test Cases sistem
• Eksekusi pengujian koleksi 58 endpoint Postman
• Simulasi kegagalan sistem & penemuan defek kritis
• Menyusun User Manual, Technical Docs, & 5 Test Reports

## Slide 4
DESAIN ARSITEKTUR TERPADU
Arsitektur Sistem & Aliran Data End-to-End
LAYER 1: PERANGKAT & TELEMETRI
▶ ESP32 Sensor
DHT22 & PZEM mengirim payload JSON via WiFi
▶ Raspberry Pi
Agent heartbeat daemon mengirim status periodik
▶ ICMP Ping
Engine scanner memonitor 9 subnet perangkat
▶ IP CCTV
Kamera fisik (192.168.137.177) mengirim video & status
LAYER 2: PROTOKOL & KOMUNIKASI
▶ MQTT Broker (1883)
Eclipse Mosquitto Docker terisolasi di taims-net
▶ Keamanan Broker
allow_anonymous false dengan otentikasi passwd
▶ MQTT Consumer
mqtt-handler.js backend subscriber telemetri
▶ Auto Timestamp
Otomatis set offline_since = NOW() saat offline
LAYER 3: LOGIKA BISNIS & PENYIMPANAN
▶ Express.js (3000)
Core REST API 11 modul rute (58 Endpoint)
▶ Autentikasi JWT
Bearer token dengan tabel token_blacklist
▶ AI Endpoint
GET /api/ai/recommendation agregasi DB & n8n
▶ MariaDB / MySQL (3306)
8 tabel relasional (taims_db) & 16 inventaris aset
LAYER 4: PRESENTASI & OTOMASI
▶ Frontend Web (3001)
Dashboard React/HTML5, TailwindCSS, Chart.js
▶ apiService.js
Klien fetch terpusat penanganan token otomatis
▶ n8n Engine (5678)
Workflow otomasi webhook incident alerting
▶ Telegram Bot
@taims_alert_arik_bot dengan cooldown buffer 10m

## Slide 5
TIMELINE 12 - 13 OKTOBER 2026
Kronologi Proyek: Hari 1 & 2 (Inisiasi & Integrasi Awal)
Hari ke-1 (12 Okt 2026)
Setup Lingkungan & Fondasi Sistem
✔ Penerimaan hasil handover SRS & Arsitektur dari Shift 1 (Damar).
✔ Setup environment lokal pengembang Shift 2 (Node.js, Docker, MySQL).
✔ Import skema awal basis data 7 tabel relasional (taims_db).
✔ Penyusunan wireframe UI awal di Figma oleh Ahmad Aziz.
Hari ke-2 (13 Okt 2026)
Implementasi API v0.7 & UI Binding
✔ Implementasi modul rute REST API Express v0.7 oleh Reza Fahmi.
✔ Konfigurasi Mosquitto MQTT Broker lokal pada port 1883.
✔ Pembuatan library klien terpusat apiService.js oleh Dzakwan.
✔ Dashboard web memuat 9 data aset awal dan bypass CORS berhasil aktif.
PENCAPAIAN FASE 1: Fondasi arsitektur full-stack berhasil ditegakkan dalam 48 jam pertama. Komunikasi antar-komponen (UI -> API -> DB) berjalan mulus di localhost tanpa blocker arsitektur.

## Slide 6
TIMELINE 14 - 15 OKTOBER 2026
Kronologi Proyek: Hari 3 & 4 (Hardware & Alerting)
Hari ke-3 (14 Okt 2026)
Uji Integrasi Hardware Fisik Nyata
✔ Pengujian perangkat fisik ESP32 (IP 192.168.1.58): Telemetri suhu DHT22 tersimpan di DB (Log #15-#18).
✔ Pengujian heartbeat Raspberry Pi (192.168.1.55): Log #36-#41 tercatat valid.
✔ Uji coba kamera fisik nyata Head Office (IP 192.168.137.177, MAC 94:F8:27:B4:A8:9E) tersimpan (Log #47).
✔ Identifikasi awal penanganan status offline pada MQTT handler.
Hari ke-4 (15 Okt 2026)
Kontainerisasi Docker & Otomasi Alert
✔ Migrasi Mosquitto port 1883 & n8n port 5678 ke bridge network Docker taims-net oleh Wafian.
✔ Konfigurasi Bot Telegram @taims_alert_arik_bot oleh Arik dengan Cooldown buffer 10 menit.
✔ Reza Tri mengeksekusi smoke testing 58 endpoint Postman (56 PASS, 2 FAIL teridentifikasi).
✔ Pencatatan resmi bug awal (BUG-001 s.d BUG-005) ke dalam Bug Tracking Master.
PENCAPAIAN FASE 2: Telemetri perangkat fisik riil berhasil masuk ke database dan dashboard, serta sistem peringatan dini (incident alerting) via Telegram bot resmi beroperasi tanpa spam.

## Slide 7
TIMELINE 16 - 17 OKTOBER 2026
Kronologi Proyek: Hari 5 & 6 (Zero Defect & Rilis)
Hari ke-5 (Jumat, 16 Okt 2026)
Daemon Systemd & Audit Server
✔ Aktivasi daemon latar belakang taims-monitoring.service di Linux.
✔ Audit otomatisasi verify_integration.py v1.3 meloloskan 15/15 OK.
✔ Engine monitoring Ananda berhasil memproses 1.196 logs ICMP ping.
✔ Wafian & Faida memperbaiki password hash Bcrypt & kolom created_at.
Hari ke-6 Sesi Dini Hari (17 Okt)
16/16 Zero Defect & Rilis Baseline
✔ Commit a06324b: Wafian menuntaskan seluruh 6 sisa bug (Zero Defect).
✔ Tabel token_blacklist aktif; rute /auth/change-password 200 OK.
✔ Reza Tri memvalidasi final smoke test Postman 58/58 Pass (100%).
✔ Dzakwan mengunci Release v1.0.0-gold & menerbitkan Master Handover.
Hari ke-6 Sesi Siang/Sore (17 Okt)
Pembersihan Repo & Standby Deploy
✔ Damar memperbarui 5 dokumen analis ke format Markdown (.md).
✔ Reza Tri mengunggah 5 laporan harian ke qa-testing/test_reports/.
✔ Dzakwan commit 5 pembersihan dokumentasi README & hapus file korup.
✔ Wafian menetapkan Kontrak Pengecualian Server Teknolab & logo HD.

## Slide 8
VERIFIKASI 100% HIJAU (20/20 SELESAI)
Matriks Checklist Integrasi 20 Komponen Sistem
DATA & STORAGE LAYER
✔ 01. Skema Database taims_db
PIC: Faida / Wafian | 8 tabel relasional, token_blacklist, offline_since aktif
✔ 02. Inventaris 16 Perangkat
PIC: Faida / Dzakwan | Router, Switch, Server, IoT, CCTV, AP, PC terpetakan
✔ 03. Master Seed Data SQL
PIC: Faida / Wafian | Password hash bcrypt aman untuk semua role pengguna
✔ 04. Backup & Snapshot Bersih
PIC: Wafian | Dump bersih taims_db_v1.0_clean.sql siap produksi
CORE BACKEND & REST API
✔ 05. REST API v0.7 Core (3000)
PIC: Reza Fahmi | 58 endpoint teruji 100% PASS di Postman (Reza Tri)
✔ 06. Auth JWT & Token Blacklist
PIC: Reza Fahmi / Wafian | Middleware proteksi logout & invalidasi token instan
✔ 07. MQTT Consumer Service
PIC: Reza Fahmi | mqtt-handler.js listening telemetri & heartbeat perangkat
✔ 08. AI Recommendation Route
PIC: Reza Fahmi | GET /api/ai/recommendation terhubung ke DB & n8n webhook
FRONTEND & UI DASHBOARD
✔ 09. Web Dashboard SPA (3001)
PIC: Dika Yoga | 11 Halaman antarmuka responsif (Desktop & Mobile)
✔ 10. apiService.js Live Binding
PIC: Dika Yoga | Konsumsi data real port 3000 dengan token bearer otomatis
✔ 11. Design System & Chart.js
PIC: Ahmad Aziz | Visualisasi tren ketersediaan & kartu ringkasan KPI
✔ 12. Client-Side Auth Shield
PIC: Dika Yoga | Proteksi redirect rute jika token tidak valid / belum login
HARDWARE, NETWORK & OPS
✔ 13. Simulator & Fisik ESP32
PIC: Ilvina / Dzakwan | Uji telemetri DHT22 fisik IP 192.168.1.58 tersimpan di DB
✔ 14. Raspberry Pi Heartbeat
PIC: Ilvina / Dzakwan | Agent heartbeat periodik terverifikasi (Log #36-#41)
✔ 15. IP CCTV Fisik Head Office
PIC: Dzakwan | Kamera fisik IP 192.168.137.177 berhasil logging (Log #47)
✔ 16. Network Ping Engine (Ping)
PIC: Ananda / Wafian | Memproses 1.196 logs ICMP ping dengan retry logic DCR-01
✔ 17. Automation n8n (Port 5678)
PIC: Arik / Wafian | Workflow webhook alert & bot Telegram cooldown 10m
✔ 18. Docker Multi-Container
PIC: Wafian | 5 Service terkontainerisasi dalam bridge network taims-net
✔ 19. Daemon Systemd Service
PIC: Wafian | taims-monitoring.service aktif & auto-restart saat boot
✔ 20. Health Checker verify.py
PIC: Dzakwan | Skrip audit v1.3 meloloskan 15/15 pengecekan (100% OK)

## Slide 9
AUDIT & REMEDIASI DEFEK SISTEM
Quality Gate: 16/16 Bug Closed (Zero Defect)
CRITICAL (4 Bug)
Status: 100% Closed
[BUG-002] JWT Token Revocation
Solusi: Token tidak expired saat logout -> Berhasil diatasi dengan tabel token_blacklist & middleware.
[BUG-010] Frontend Auth Bypass
Solusi: Akses tanpa login -> Diatasi dengan pengecekan token client-side di index.html.
[BUG-011] Kredensial WiFi Hardcoded
Solusi: SSID/Password terbuka di ESP32 -> Disanitasi ke config.h.example.
[BUG-014] Password Hash NULL
Solusi: Seed data user gagal login -> Diperbarui dengan hash Bcrypt valid.
HIGH (6 Bug)
Status: 100% Closed
[BUG-001] Asset Code Empty
Solusi: Validasi wajib (required & not null) dipasang di rute assets.js.
[BUG-007] Crash GET /users/1
Solusi: Error penanganan parameter ID user di backend diperbaiki (200 OK).
[BUG-009] Kolom created_at Hilang
Solusi: ALTER TABLE users ADD COLUMN created_at via commit ad10c59.
[BUG-012] DB Credential Hardcoded
Solusi: Kredensial monitoring_engine.py diamankan dengan os.getenv().
[BUG-015] Mekanisme Revocation
Solusi: Terintegrasi penuh pada middleware logout & token blacklist.
[BUG-016] Timestamp offline_since
Solusi: Otomatis diisi NOW() oleh MQTT handler saat status offline.
MEDIUM & LOW (6 Bug)
Status: 100% Closed
[BUG-003] Ping Timeout Response Time
Solusi: Engine otomatis set response_time_ms = 0 dan flag unreachable.
[BUG-004] Category Case-Sensitive
Solusi: Query SQL diperbarui menggunakan LOWER(category) = LOWER(?).
[BUG-005] Pesan Galat Form Aset
Solusi: Format response API distandarisasi mengembalikan detail array JSON.
[BUG-006] Change Password 404
Solusi: Endpoint POST /auth/change-password aktif di backend (200 OK).
[BUG-008] Hardcoded Status Online
Solusi: MQTT handler membaca dinamis payload.status || 'online'.

## Slide 10
VALIDASI PERANGKAT KERAS LAPANGAN
Pengujian Hardware Nyata & Bukti Telemetri
SENSOR ESP32 (FISIK)
IP: 192.168.1.58
✔ Pengujian fisik modul ESP32 dengan sensor suhu/kelembaban DHT22.
✔ Berhasil mengirimkan data telemetri JSON secara real-time via broker Mosquitto.
✔ Data tersimpan permanen di database MariaDB (Log #15 s.d. #18).
✔ Kredensial WiFi telah disanitasi ke template config.h.example.
RASPBERRY PI WORKSTATION
IP: 192.168.1.55
✔ Pengujian heartbeat daemon dari workstation server lokal.
✔ Mengirimkan sinyal detak jantung periodik setiap 15 detik ke backend.
✔ Riwayat heartbeat sukses tersimpan di database (Log #36 s.d. #41).
✔ Pengecekan ambang batas timeout (last_seen) berjalan dinamis.
IP CCTV HEAD OFFICE (FISIK ASLI)
IP: 192.168.137.177
✔ Pengujian kamera CCTV fisik nyata milik Head Office Teknolab.
✔ MAC Address terverifikasi: 94:F8:27:B4:A8:9E.
✔ Status koneksi live monitoring berhasil tersimpan di DB (Log #47).
✔ Port 554 RTSP siap dialirkan ke antarmuka video streaming dashboard.
NETWORK MONITORING ENGINE
ICMP PING SCANNER
✔ Script monitoring_engine.py memindai subnet kantor secara otomatis.
✔ Berhasil menghasilkan dan mencatat 1.196 logs ke dalam database.
✔ Menghitung latency respon perangkat secara akurat dalam milidetik (ms).
✔ Logika retry DCR-01 mencegah false alarm pada gangguan sesaat.

## Slide 11
INCIDENT RESPONSE & RECOMMENDATION
Otomasi Cerdas: n8n Workflow & AI Assistant
N8N WORKFLOW AUTOMATION (PORT 5678)
• Terpasang dalam kontainer Docker taims-n8n di jaringan taims-net.
• Workflow 'MQTT T-AIMS OFFLINE': Mendeteksi ketiadaan sinyal heartbeat & mengirim alert.
• Workflow 'MQTT T-AIMS RECOVERY': Mendeteksi perangkat normal kembali & mengirim konfirmasi pemulihan.
• Bot Resmi Telegram: @taims_alert_arik_bot aktif mengirimkan notifikasi instan ke channel admin.
ALGORITMA ANTI-SPAM (COOLDOWN 10 MENIT)
• Menerapkan buffer timer 10 menit saat insiden terjadi.
• Jika perangkat mengalami flapping (mati-nyala cepat), bot tidak melakukan spam pesan.
• Notifikasi kedua hanya dikirim jika perangkat tetap offline setelah melewati masa cooldown.
T-AIMS AI INFRASTRUCTURE ASSISTANT
• Backend Endpoint: GET /api/ai/recommendation (Reza Fahmi) mengintegrasikan agregasi data DB ke n8n webhook.
• Menganalisis rasio gangguan dan memberikan rekomendasi preventif bagi tim IT lapangan.
• Sesuai Spesifikasi Halaman 17 PDF Teknolab:
🤖 TEKNOLAB INFRASTRUCTURE AI DIGEST
Total Device: 16 | Online: 14 | Offline: 2 | Availability: 87.5%
Status Jaringan: STABIL DENGAN PERINGATAN (WARNING)
Perangkat dengan gangguan berulang:
• ESP32-SRV-LAB (Offline 3x dalam 2 jam terakhir)
• PC-OFFICE-04 (Ping timeout latency > 1500ms)
💡 AI RECOMMENDATION:
"Lakukan pengecekan catu daya ESP32-SRV-LAB dan kualitas sinyal Wi-Fi Access Point lantai 2 karena terjadi anomali koneksi berulang."

## Slide 12
INFRASTRUKTUR & KEBIJAKAN DEPLOYMENT
Kesiapan DevOps & Kontrak Server Teknolab
KONTRAINERISASI DOCKER FULL-STACK
✔ 5 Service terorkestrasi: MySQL, Mosquitto, Express API, Frontend Nginx, n8n.
✔ Terisolasi dalam bridge network aman taims-net dengan port forwarding resmi.
✔ Berkas docker-compose.prod.yml teruji stabil untuk deployment server produksi.
✔ Healthcheck container otomatis untuk deteksi dini crash service.
KEAMANAN SERVER & SERVIS LOG
✔ Konfigurasi Mosquitto: allow_anonymous false dengan otentikasi passwd.
✔ Daemon systemd (taims-monitoring.service) aktif dengan fitur auto-restart saat boot.
✔ Skrip otomatisasi pengumpulan log: devops/logs/collect-log.sh aktif merekam aktivitas server.
✔ Skrip pencadangan otomatis: backup_db.sh untuk retensi data berkala.
DOKUMEN KONTRAK DEVOPS DZAKWAN
✔ Adendum resmi: DEVOPS_INTEGRATION_CONTRACT_DZAKWAN.md.
✔ Menjelaskan folder devops/nginx/ssl/ sengaja berstatus siaga (.gitkeep) demi mematuhi standar keamanan OWASP.
✔ Sertifikat SSL resmi & .env.production akan langsung diterbitkan secara otomatis begitu pihak PT Teknolab menyerahkan IP publik & nama domain kantor.
✔ Mekanisme Action Trigger dipegang penuh oleh Dzakwan (Lead Integrator).

## Slide 13
NEXT ACTION TIM SHIFT 2 (HARI KE-7 DST)
Roadmap Selanjutnya: Hari ke-7 dst Menuju Server & Final Demo
TAHAP 1: AUDIT IP ASLI KANTOR
Jaringan Riil Teknolab
• Kolaborasi dengan Ananda (Network) dan Faida (Database).
• Membaca DHCP Leases Mikrotik / scanning ARP subnet kantor Teknolab.
• Mengganti IP simulasi dengan IP statis perangkat fisik kantor di database taims_db.
• Target: Monitoring latency & ketersediaan aset kantor menjadi 100% nyata.
TAHAP 2: SIMULASI KEGAGALAN
Failure Simulation (Hal 17 PDF)
• Mematikan simulator / hardware ESP32 -> Validasi status merah di dashboard.
• Mematikan broker MQTT -> Validasi trigger notifikasi insiden di bot Telegram.
• Menyalakan kembali perangkat -> Validasi pesan recovery & update timestamp.
• Mendokumentasikan log pemulihan sistem sebagai bukti kehandalan (resilience).
TAHAP 3: DEPLOYMENT SERVER KANTOR
Staging to Production
• Menerima alokasi IP server & kredensial dari manajemen PT Teknolab.
• Wafian mengeksekusi setup_ssl.sh & docker compose prod di server kantor.
• Restore master database bersih (taims_db_v1.0_clean.sql).
• Verifikasi akses dashboard publik dari workstation staf kantor.
TAHAP 4: FINAL DEMO & SIDANG
Milestone Hari ke-30
• Perekaman video demonstrasi alur pemantauan E2E sistem.
• Finalisasi User Manual & Technical Documentation bersama Reza Tri.
• Uji coba presentasi sidang di hadapan dosen penguji & mentor industri.
• Serah terima resmi seluruh source code & dokumentasi ke PT Teknolab.

## Slide 14
PT TEKNOLAB CARAKA INTERNASIONAL • T-AIMS SHIFT 2 (PENCAPAIAN HARI KE-1 S.D. 6)
Terima Kasih!
"Sistem Terintegrasi Penuh, Bebas Cacat, dan Siap Beroperasi untuk Infrastruktur PT Teknolab Caraka Internasional."
SESI DISKUSI, TANYA JAWAB & MASUKAN PENGUJI
• Repositori Proyek: github.com/T-AIMS/T-AIMS (Release v1.0.0-gold)
• Shift Lead & Integrator: Dzakwan (Shift 2: 16.00 – 01.00 WIB)
• Tim Pengembang: Dzakwan, Dika Yoga, Ahmad Aziz, Arik, Wafian, Reza Tri