Nama: Dika Yoga Pratama

Tanggal: 16 Oktober 2026

Shift: Shift 2 (16.00 – 01.00 WIB)

Task: Finalisasi UI/UX Multi-Page Dashboard T-AIMS, Sinkronisasi Metrik 9 Perangkat, dan Persiapan Integrasi REST API Backend Reza

Status: DONE

Yang sudah selesai:

1. Menyinkronkan metrik ringkasan kartu KPI dan grafik donat kategori pada dashboard.html menjadi 9 perangkat riil (6 unit Head Office Jl. Cibodas & 3 unit Marketing Office Kos Kiki) sesuai data operasional tim.

2. Mengintegrasikan interaktivitas tombol "Tandai Semua Dibaca" pada modul Peringatan (history.html) yang terhubung langsung ke state penyimpanan browser (LocalStorage).

3. Membangun tabel evaluasi kinerja dan catatan pemeliharaan 9 perangkat pada modul Laporan (reports.html) lengkap dengan kalkulasi uptime dan rekomendasi AI engine.

4. Memvalidasi modul Peta Geospasial (topology.html) dengan 9 titik koordinat aktif dan mengaktifkan fitur Mode Edit Titik (Admin) untuk akurasi penempatan titik perangkat di site Marketing Office.

5. Menyiapkan berkas modul koneksi API (apiService.js) sebagai penghubung ke server backend Express.js Ahmad Reza (port 3000) berdasarkan kontrak API_DOCUMENTATION.md.

Yang belum selesai:

1. Menjalankan pengujian pertukaran data dinamis (live fetch) bersama Ahmad Reza saat server backend port 3000 aktif di jaringan lokal.

2. Penyesuaian data binding lanjutan jika ada pembaruan skema JSON dari tim backend saat sesi peninjauan kode (code review).